## Slide 1
[U1010F][Telecom] Weekly Report_[2022W37]_[WangMingyue]
Notes: 1

## Slide 2
Done
U668AA issues :
1、UGGIAA-3698
问题描述：[U668AA] battery life测试发现短信测试失败
分析结果：手机注册网络之后没有收到任何网络下发的SMS消息,怀疑和休眠状态下手机的唤醒功能有关,提交mtk case 分析.
解决方案：复测PASS，closed.

## Slide 3
Ongoing
U328AA issues :
1、UDCIAA-2302
问题描述：[AT&T]Google Duo change to Google Meet
分析结果：Google message 显示问题，更新app 之后还是存在问题，已经提交google case 咨询google 解决方案.
解决方案：等待google 更新.项目已TA，先关闭问题.

## Slide 4
Ongoing
V791AE issues :
1、VHJBAE-627
问题描述：[OM][VZW][Message]接收带长文字的video有时只接收到文字而没有附件.
分析结果：MMS 格式转换问题, 以往VZW项目都有此问题,需要将MMS UA 和 Profile在VZW 服务器进行注册
下一步：请SPM和VZW确认 UA profile 是否有放到他们的服务器进行注册.

## Slide 5
Ongoing
U6010F issues :
1、UGABAF-1643
问题描述：[BUG][RR][MMS over WiFi]B1550VL 连上WIFI关闭DATA发送MMS OVER WIFI 一直卡在sending
分析结果：From log, MMS PDN已经建链成功,但是手机向网络发送数据包时网络
一直没有响应，手机一直在重传，目前分析为网络问题，此问题不必现.
目前通过不断的测试所发现的fail原因有3个：
1、发送数据包网络没有响应，导致重传，此为网络问题，已提供RCA.
2、mms apn 重复建立，导致pdn 建链失败，mtk给了临时patch，编译版本验证失败.
3、mmsc dns 查询IP 地址失败，网络没有响应.
下一步：mtk 正在分析，网络问题正在和测试人员沟通换卡换地点测试.

## Slide 6
Ongoing
V791AE issues :
1、VHJBAE-556
问题描述：[Open market][Stability][DPT-2083]Black screen in the messaging app for several seconds
分析结果：Please help to provide the adb log and bugreport logs.
if happen the ANR, please also pull the trace.txt from device.
adb pull /data/anr/trace.txt ./local
下一步：提供log.

## Slide 7
Ongoing
P800AE issues :
1、PIAAAE-4681
问题描述：[CTTL0507][RCS][LTE-BTR-5-4199]无法发送文件
分析结果：connectivityManager.getActiveNetworkInfo() 获取为null，From log, default连接没有建立, 原因是(PDN type IPv4 only allowed)，更换APN 之后还是如此
下一步：建议仪表修改IP类型为IPV4V6.
2、PIAAAE-5540
问题描述：[RCS-ACS][LTE-BTR-5-5024]MMS can not sent
分析结果：From log, 此问题的fail 点为
"Step 2: INVITE - Contact header does not contain feature tag '+g.3gpp.icsi-ref' with value urn%3Aurn-7%3A3gpp-service.ims.icsi.oma.cpm.session"
下一步：请fonto 分析RCS协议栈.

## Slide 8
Work Plan
1、Ongoing问题的分析和解决。
项目TASK处理
09.13 - 09.16

## Slide 9
THANK YOU